Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

MEMORIE VAN TOELICHTING

A.	ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

_________________________________________________________

B.	BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer

2.	Het beleid

2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

2.2	De beleidsartikelen

2.3	De niet-beleidsartikelen

2.4 	Verdiepingsbijlage

1. 	Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2013.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Onder 2.2 en 2.3 voor (niet-) beleidsartikelen wordt inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de verplichtingenmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Naar aanleiding van mijn toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 XII, nr. 3) is in deze suppletoire begroting een tweetal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste is in de overzichten budgettaire gevolgen van uitvoering een kolom toegevoegd waarin het totaal van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting is opgenomen. Daarnaast zijn zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties toegelicht. Concreet betekent dit dat een verdiepingsbijlage is toegevoegd waarin, in lijn met de opzet van de verdiepingsbijlage in ontwerpbegrotingen, de belangrijkste mutaties die gevolgen hebben voor de budgetten in 2013 worden toegelicht. Deze mutaties worden verdeeld in mutaties die reeds in de ontwerpbegroting 2014 zijn weergegeven en de mutaties die bij 2e suppletoire wet worden voorgesteld.

De verdiepingsbijlage (zie punt 2.4) beperkt zich tot de mutaties in de kas. Onder de artikelen (zie punt 2.2 en 2.3) is een toelichting gegeven op de mutaties in de verplichtingen.

2. 	Het beleid

2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.4 op de artikelen zichtbaar gemaakt.

Toelichting

Ad 1.	Door IenM wordt € 10,3 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft een bijdrage aan de gemeente Amsterdam voor de zogenaamde nazorgkosten, de beheerskosten van de bodemsanering van de Diemerzeedijk. Daarnaast wordt door IenM € 5 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds. Het is een bijdrage aan de Provincie Noord-Brabant voor het programma “Actief bodembeheer de Kempen”.

Ad 2.	Door IenM wordt € 2,9 mln. overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds. Het betreft de decentralisatie van het Nota Ruimte Project Hengelo “Hart van Zuid”.

Ad 3. 	Het betreft tegenvallende ontvangsten Buisleidingenstraat. Met de stichting Buisleidingenstraat is afgesproken dat de door hen ontvangen entreegelden mogen worden ingezet voor investeringen. De stichting maakt hiervan gebruik door ontvangsten in te zetten voor groot onderhoud dat in de huidige financieringsconstructie niet is voorzien.

Ad 4. 	Het overschot wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van het Amendement van het lid Koopmans c.s. (Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200 XII, nr. 60) tot een bedrag van € 1,8 mln. In dit amendement zijn gelden beschikbaar gesteld voor het doen van luchtzijdige investeringen voor vliegveld Twente. De reden voor het kasoverschot wordt veroorzaakt doordat er vertraging is opgetreden in de afronding van de aanbesteding. Inmiddels is in september 2013 een concessieovereenkomst getekend door Area Development Twente met het consortium Reggeborgh en Aviapartner en worden nu voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling en exploitatie van de luchthaven. Onderdeel daarvan is het nemen van een luchthavenbesluit.

Daarnaast komt de baandrempel Maastricht niet tot betaling tot een bedrag van € 0,7 mln. (de anti-blast maatregelen zijn nog niet afgerond).

Op het Project Geluidsisolatie Schiphol wordt een overschot verwacht van € 1,8 mln. Dit is een saldo van hogere en lagere uitgaven. Bij de schadeclaims wordt voor een hoger bedrag schadeclaims afgehandeld dan vooraf ingeschat. Bij de aankoop van veiligheidssloopzones worden lagere uitgaven verwacht als gevolg van geringe sloopkosten van woningen.

Ad 5.	Met name door een lager aantal vliegbewegingen worden minder heffingsaanslagen opgelegd hetgeen tot gevolg heeft dat minder ontvangsten in het kader van de Geluidsisolatie Schiphol worden gerealiseerd dan in de begroting is geraamd.

Ad 6.	Het overschot bij Clean Development Mechanism (CDM) van € 2,5 mln. wordt veroorzaakt doordat de uitvoeringsorganisaties een voorschot per periode krijgen, dat verrekend wordt met de vorige periode. Voor de komende periode hebben deze organisaties voldoende middelen om hun financiële verplichtingen na te komen. Aangezien deze uitgaven onderdeel zijn van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt het bedrag naar de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken teruggeboekt.

Door het niet aanwenden van een reservering van € 0,3 mln. voor Galileo supervisory authority en door een vertraging in geplande projecten van € 0,3 mln. ontstaat er een overschot van totaal € 0,6 mln. Aangezien deze uitgaven onderdeel zijn van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt het bedrag naar de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken teruggeboekt.

Het budget voor onvoorziene bijdragen zal niet worden aangewend, zodat er een overschot zal ontstaan van € 0,5 mln. Aangezien deze uitgaven onderdeel zijn van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt het bedrag naar de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken teruggeboekt.

Ad 7. 	Bij de veilingopbrengsten van het Europese Emissions Trading System (EU ETS) worden op basis van de veilingen, zoals die tot en met augustus daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, hogere ontvangsten geraamd. Deze hogere ontvangsten worden niet veroorzaakt doordat de prijzen per geveilde eenheid hoger zijn, maar doordat het ministerie van Financiën de ontvangsten van de veiling pas later als inkomsten boekt (op grond van de gewijzigde regels van Eurostat).

Ad 8.	Door IenM wordt circa € 4,8 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor de tweede tranche van overdracht taken met betrekking tot straling en nucleaire veiligheid van de Kernfysische Dienst.

Ad 9. 	Een bedrag van circa € 3,3 mln. aan BTW wordt naar het BTW compensatiefonds

overgeboekt in verband met de afkoop van het achterstallig onderhoud van het

Harinxmakanaal.

Ad 10 en 11. Door het ministerie van Economische Zaken wordt € 15 mln. bijgedragen aan het project Marker Wadden en € 1,2 mln. als bijdrage voor Deltaris.

Ad 12.	In 2013 komt tot een bedrag van € 4 mln. van de geplande onderzoeken door het Planbureau voor de Leefomgeving niet tot betaling. Derde partijen hebben het Planbureau reeds in 2013 vergoed voor nog uit te voeren onderzoeken, maar het Planbureau had in 2013 niet de capaciteit om deze uit te voeren. Deze onderzoeken zullen echter wel in de toekomst moeten plaatsvinden.

Ad 13.	Het verwachte kasoverschot van circa € 18,2 mln. (artikel 98.01 en 98.02) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een versnelde invulling van de taakstelling en efficiencyvoordelen van de samenvoeging van voormalig VROM en VenW.

Ad 14.	Bijna alle artikelen boeken middelen over aan andere ministeries en/of vice versa. Dit betreft een saldo. Het gaat, onder andere, om een financiële compensatie aan waterschappen voor lokale belastingen (€ 1,5 mln. op art.11), een bijdrage van EZ voor opdrachten aan het Kadaster (€ 1 mln. op art.13), een bijdrage aan de regio Groningen-Assen ter financiering van een project in het kader van Beter Benutten (€ 1 mln. op art.14), om een bijdrage van IenM aan EZ voor de diensten van de Vervoerskamer (€ 1 mln. op art.16) een bijdrage  van EZ aan IenM voor Deltaris (€ 1,2 mln. op art.26) en een compensatie aan de Provincies voor het Intern bestuurlijk toezicht (€ 0,9 mln. op art.98).

Ad 15. 	De vertragingen op de artikelen 12 en met name 13 worden gebruikt om de (voor de nabije toekomst begrote) overboekingen voor urgente bodemsaneringsprojecten naar de regio reeds in 2013 te laten plaatsvinden. Het gaat om de bodemsaneringsprojecten Actief bodembeheer de Kempen (€ 5 mln.) en Diemerzeedijk (€ 10,3 mln.). Zie ook toelichting 1.

Ad 16.   De schadevergoeding aan Componenta BV (de schadevergoeding wordt betaald op artikel 22) wordt betaald uit middelen uit de artikelen 13, 19 en 20 die dit jaar niet meer tot betaling komen. In de intentieovereenkomst tussen Rijk, Provincie en Componenta BV op 18 september 2013 is besloten dat het Rijk een deel van de vergoeding zal betalen, zulks gebaseerd op de Circulaire schadevergoedingen. .

Ad 17.	Het overschot van € 2,2 mln. op opdrachten vervoer OV (artikel 15.01) als gevolg van

vertraging van het programma Nationale Databank Openbaar Vervoer wordt overgeboekt

naar opdrachten vervoer spoor in verband met extra werkzaamheden Fyra (artikel 16.01).

Ad 18 en 19. Op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het

Infrastructuurfonds staan de resterende gelden voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII.

De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op artikelonderdeel 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 11 Waterkwantiteit

In de Miljoenennota wordt de verlaging van de verplichtingen met name veroorzaakt door de regeling compensatie kinderopvang aan de Waterschappen. Deze regeling wordt namelijk jaarlijks juridisch vastgelegd, waardoor er € 8 mln. naar latere jaren (€ 2 mln. per jaar) verschuift.

De afwijking tussen de verplichtingen en kasmutaties in de Najaarsnota is ontstaan doordat er in 2013 minder aanvragen van de Waterschappen voor de regeling compensatie kinderopvang zijn binnen gekomen dan verwacht. Hierdoor wordt € 1,5 mln. overgeheveld naar het ministerie van SZW. De verlaging van de verplichtingen vindt echter op basis van de kaseffecten van de aangegane verplichting in 2013 (€ 2,8 mln.) in latere jaren plaats.

Daarnaast worden er in 2013 verplichtingen vastgelegd voor Partners voor Water (HGIS) die naar verwachting in 2014 en 2015 tot betaling komen.

Artikel 12 Waterkwaliteit

In de Miljoenennota wordt de verlaging van de verplichtingen met name veroorzaakt door de overheveling van het budget voor Haringvliet de Kier van HXII naar het DF (- € 27,6 mln.). Daarnaast is het verplichtingenbudget voor Synergie KRW opgehoogd (€ 11,3 mln.), omdat door de wijziging van het financieel instrument (bijdragen aan medeoverheden in plaats van subsidies) deze verplichting opnieuw is vastgelegd.

De verhoging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt met name veroorzaakt door het vastleggen in 2013 van verplichtingen met een verwachte betaling in 2014 en verder.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt met name veroorzaakt door het vastleggen in 2013 van de subsidie van € 10 mln. aan het Bodemcentrum die in de periode 2014-2017 tot betaling komt.

De verplichtingenmutatie bij Najaarsnota wordt hoofdzakelijk verklaard door het versneld

verstrekken van de opdracht aan het Kadaster voor 2014 (ruim € 14 mln.).

De uitgavenmutatie bij Najaarsnota (van € -17,2 mln.) is het gevolg van met name

projectvertragingen.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota is een saldo van een verplichtingenschuif Beter Benutten, meerdere overboekingen en herschikkingen.

De verlaging van de verplichtingen bij Najaarsnota met € 4,3 mln. wordt voor € 2,2 mln. veroorzaakt door overboekingen voor uitgaven voor ultra stille wegdekken (RWS), handhaving van verkoopverboden (ILT), een bijdrage aan de regio Groningen-Assen ter financiering van een project in het kader van Beter Benutten (Provinciefonds), compensatie van uitgaven Caribisch Nederland voor afval (artikel 21) en een impuls voor verkeersveiligheid ten aanzien van ambulancegegevens (RIVM). Daarnaast is er sprake van een verplichtingenschuif van € 0,8 mln. voor Beter Benutten in verband met de aanbesteding van een ITS contract. De resterende verlaging is het gevolg van interne herschikking van middelen en meevallende uitgaven.

Artikel 15 Openbaar vervoer

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

Artikel 16 Spoor

De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast vindt er in 2013 een verlaging plaats van € 3,5 mln. door opschoning van verplichtingen.

De verhoging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen alsmede doordat er in 2013 verplichtingen worden aangegaan waarvan de uitgaven vanaf 2014 zullen plaatsvinden.

Artikel 17 Luchtvaart

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast vindt er in 2013 een verhoging plaats van € 10 mln.

In de met het Schadeschap Schiphol afgesloten overeenkomst voor de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol is vastgelegd dat het Schadeschap de afhandeling verzorgt van verzoeken om schadevergoeding op grond van planschade en nadeelcompensatie in het kader van diverse infrastructurele werken rond Schiphol. De verhoging van de verplichtingenraming van € 10 mln. heeft dan ook betrekking op de in 2013 te betalen uitgaven regeling Schadeschap (in de begroting was al rekening gehouden met de uitgaven).

De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de verplichtingen van een kasmutatie van € 1,264 mln. reeds in 2012 zijn aangegaan.

De kasmutatie in de Najaarsnota heeft een doorwerking in de verplichtingen alsmede zal er in 2013 een verplichting (Maritieme monitor) worden die in 2014 tot betaling komt.

Artikel 19 Klimaat

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Deze verhoging was met name noodzakelijk voor de overdracht van taken en de daarmee samenhangende reeds aangegane verplichtingen van AgentschapNL (Ministerie van Economische Zaken) naar Rijkswaterstaat/Unit Leefomgeving.

Het verschil tussen de verplichtingen en uitgaven in de Najaarsnota is te verklaren doordat de onderuitputting op het Clean Development Mechanism alleen leid tot het uitgavenbudget (met € 2,5 mln.), aangezien al verplichtingen zijn aangegaan die nog tot uitgaven zullen leiden.

Artikel 20 Lucht en geluid

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Deze verhoging betrof met name het uit latere jaren naar 2013 verschuiven van verplichtingenbudgetten voor de subsidieregelingen Euro-VI (vrachtwagens en bussen) en Euro-6 (taxi’s en bestelauto’s). Dit was noodzakelijk voor het als verplichting vastleggen van de gepubliceerde meerjarige subsidieplafonds van genoemde regelingen.

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota heeft met name betrekking op de versnelling van de sanering wegverkeerslawaai. Hiervan is € 2 mln. afkomstig vanuit artikel 19. Daarnaast is sprake van een autonome verhoging van het budget als gevolg van de in eerdere jaren ontstane vrijval (technische mutatie).

Artikel 21 Duurzaamheid

Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota en het uitgavenbudget van € 25,6 mln. is te verklaren doordat met het verlagen van het subsidie(uitgaven)budget van het Afvalfonds de bijbehorende verplichtingen niet zijn verlaagd.

Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota en het uitgavenbudget van € 2 mln. betreft de overboeking van de verplichtingen naar artikel 22 ten behoeve van de betaling van de schadevergoeding aan Componenta BV. Het bijbehorende kasbudget komt uit de artikelen 13 en 19.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota heeft met name betrekking op het volgende:

- ten behoeve van het EU-project NANoREG (A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials) is het budget verhoogd met € 10 mln. Zie verder de toelichting in de verdiepingsbijlage.

- Ten behoeve van het herstellen van het evenwicht in de meerjarige uitgavenreeksen, is het verplichtingenbudget verhoogd met € 11,6 mln. Deze mutatie is technisch van aard.

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota heeft betrekking op:

- Een verplichtingenschuif ad € 1,2 mln. vanuit latere jaren ten behoeve van de RWS-opdracht inzake Monitoring basisnetten weg en water.

- Een overboeking van in totaal € 3 mln. vanuit de artikelen 13 en 19 ten behoeve van de toekenning van een schadevergoeding aan Componenta BV (zie ook nadere toelichting in de verdiepingsbijlage).

- Een overboeking van € 1,7 mln. vanuit artikel 13 in het kader van de beheersing van veiligheidsrisico’s bij het tracé Roosendaal-Moerdijk (zie ook nadere toelichting in de verdiepingsbijlage).

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutaties in de uitgaven.

Artikel 25 Brede doeluitkering

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen in de Miljoenennota wordt veroorzaakt:

1) doordat er in 2013 een verplichting voor de Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven wordt vastgelegd waarvan de uitgaven in 2014 zullen plaatsvinden;

2) door het reeds in 2012 vastleggen van de verplichtingen voor de forfaitaire index die in 2013 in de uitgaven is geregeld.

Het verschil tussen de kas en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt door het aangaan van de verplichtingen voor de BDU-uitkering 2014 in verband met het beschikbaar stellen van de Rijksbijdrage van € 35 mln. voor aansluitingen van de N23 op de A7.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

2.3 De niet-beleidsartikelen

97 Algemeen departement

Het verschil tussen de verplichtingen en kas in de Miljoenennota wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een kasmutatie van circa € 1 mln. (toevoeging eindejaarsmarge) geen doorwerking heeft in de verplichtingen.

Het verschil tussen de verplichtingen en kas in de Najaarsnota wordt voor circa € 0,3 mln. veroorzaakt door het vastleggen van een verplichting die in 2014 tot betaling komt.

98 Apparaatuitgaven van het Kerndepartement

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast worden enkele automatiseringsopdrachten eerder vastgelegd.

De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast worden enkele ICT opdrachten pas in 2014 verplicht.

99 Nominaal en onvoorzien

De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

2.4 Bijlage I

Artikel 11 Waterkwantiteit

| Ad 1. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van overlopende verplichtingen vanuit 2012 waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd. |  |
| --- | --- |
| Ad 2. Dit betreft de financiering van de extra gevraagde BOA-capaciteit voor de ruimte dossiers (zie ook artikel 13). Ad 3. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Waterkwantiteit aan de vastgestelde projecten n Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding. Ad 4. Door IenM wordt een bedrag van € 1,4 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betreft een compensatie Waterschappen voor het betrekken van een eigen bijdragen kinderopvang bij het bepalen voor het recht op kwijtschelding lokale belastingen voor het jaar 2013. Ad 5. Het betreft de bijdrage van IenM aan de uitgaven aan afvalbeheer op Caribisch Nederland. |  |

Artikel 12 Waterkwaliteit

Ad 1. Bijdrage IenM aan EZ t.b.v. UO-IMT (Stichting Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieutaakstelling).

Ad 2. Bijdrage EZ aan het door IenM/RWS uitbestede onderzoek 'Scenario's monitoring vogels KRM' door SOVON Vogelonderzoek Nederland.

Ad 3. De kasschuif betreft een bundeling van voornamelijk saneringsprojecten.

Ad 4. De programmaruimte op artikel 18.11 van het Infrastructuurfonds, Investeringsruimte, wordt overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen. Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.

Ad 5. Voor de sanering waterbodems die op artikel 12 worden verantwoord vindt een overboeking uit het Deltafonds naar artikel 12 plaats. Ad 6. De uitgaven voor project De Kier worden op het Deltafonds begroot en verantwoord.

Ad 7. Door vertragingen binnen de synergieprojecten  ontstaat er een overschot op dit artikel, dat

wordt overgeheveld naar artikel 13.

Ad 8. De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door de waterplanten

problematiek Randmeren, vismigratie Rijn en de Wereld Water Dag.

Ad 9. Door IenM wordt circa € 0,2 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van

EZ. Het betreft bijdragen aan:

1) de afronding van grondgebonden teelten glastuinbouw;

2) de Beslisboom Water (de projectgroep Beslisboom Water heeft tot doel om het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen af te stemmen op de vereisten die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water);

3) Water ABC (Water ABC is een aanpak om kwaliteitsknelpunten rond   gewasbeschermingsmiddelen op te lossen);

4) Duurzame Glastuinbouw (een landelijk platform waarin overheid en bedrijfsleven beleid op het gebied van glastuinbouw en duurzaamheid op elkaar afstemmen).

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Ad 1.  	Het betreft middelen voor de kosten van studie, implementatie en uitvoering van Eenvoudig Beter en de Digitale Agenda. Daarnaast betreft het kosten voor de ombouw van de huidige systemen WABO en RO online om deze efficiënter en beheersbaar te krijgen en geschikt te maken voor een verdere uitbouw ten behoeve de nieuwe Omgevingswet.

Ad 2.	Dit betreft de dekking voor de gevraagde extra inzet BOA-capaciteit (8,7 fte's) voor de Ruimte directies conform het met RWS afgesloten BOA-protocol 2013.

Ad 3.	De mutatie betreft de inzet van de ontvangsten 2012, met betrekking het kostenverhaal bodemsanering, waarmee, conform de afspraak met Ministerie van Financiën, het uitgavenbudget 2013 mag worden opgehoogd.

Ad 4.	Dit betreft de compensatie voor de bijdrage in 2011, ter dekking van de te betalen schadevergoeding m.b.t. Afval Terminal Moerdijk, vanuit de middelen Basisregistratie Grootschalige Topo (BGT tbv Kadaster).

Ad 5.	Op basis van het besluit van de Minister van IenM wordt maximaal € 18 mln. voor het project IJsselsprong Zutphen gereserveerd. Hiervoor is van de bestaande reservering ad € 20 mln. € 2 mln. vanuit het Deltafonds toegevoegd aan het project Nota Ruimte alwaar de totale financiering vandaan is gekomen.

Ad 6.	Gegeven de overgang van de voorbereidingsfase naar de uitvoeringsfase van het project Sewerage (rioolzuivering) in het kader van activiteiten voor Caribisch Nederland, wordt het restantbudget door desaldering overgedragen van ILT naar DGRW (zie ook Ad 1 ontvangsten).

Ad 7.	Deze mutatie betreft de decentralisatie van het in 2012 van het ten onrechte ingehouden BTW-deel met betrekking tot meerjarige BIRK projecten aan het Provincie- en Gemeentefonds.

Ad 8.	Het betreft een verlaging van de ontvangstenraming van de onderzoekskosten van rioolaansluitingen Bonaire (149k€). Daarnaast betreft het de ontvangst van de bijdrage van de Unie van Waterschappen aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ten behoeve van Policy Dialogue Water Governance (50k€).

Ad 9.	Dit betreft de bijdrage vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 10.	Dit betreft bijdragen van RWS (PDOK) aan het Kadaster en Geonovum.

Ad 11.	Het aandeel van de Dienst Landelijk Gebied in de opbrengst Verkoop Gronden Bommelwaard wordt ingezet voor de projecten BIRK.

Ad 12.	Voor de afronding van het investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), worden de betreffende budgetten vanuit IenM overgeboekt naar EZ.

Ad 13.	Door IenM wordt een bedrag van € 2,9 mln. overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds. Het betreft de decentralisatie van het Nota Ruimte Project Hengelo “Hart van Zuid”.

Ad 14.   Het betreft  met name vertragingen (min € 8,7 mln.) bij de Nationale Sleutelprojecten (NSP) Breda Centraal en Arnhem Centraal en om een vertraging bij het Nota Ruimte project Zuidplaspolder (min € 1,2 mln.).

Ad 15. 	Het betreft met name een versnelling voor de bodemprojecten Kempen (€ 5 mln.) en Amsterdam Diemerzeedijk (€ 10,3 mln.).

Ad 16.	Door IenM wordt een bedrag van € 10,3 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft een bijdrage aan de gemeente Amsterdam voor de zogenaamde nazorgkosten, de beheerskosten van de bodemsanering van de Diemerzeedijk.

Ad 17.	Door IenM wordt een bedrag van € 5 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds. Het betreft een bijdrage aan de Provincie Noord-Brabant voor het programma Actief bodembeheer de Kempen.

Ad 18.	Op dit artikel ontstaat een overschot van € 1,7 mln. bij Eenvoudig Beter. Het overschot wordt aangewend voor de uitgaven veiligheidsrisico’s op artikel 22 door het toenemen van het aantal bewegingen van transporten van gevaarlijke stoffen op het basisnet tracé Roosendaal/Moerdijk.

Ad 19.	Op dit artikel ontstaat een overschot van € 1 mln. bij Eenvoudig Beter. Het overschot wordt aangewend voor de schadevergoeding aan Componenta BV ( de schadevergoeding wordt betaald op artikel 21 en 22). In de intentieovereenkomst tussen Rijk, Provincie en Componenta BV op 18 september 2013 is dit besloten, zulks naar aanleiding van de rechtelijke uitspraak dat Componenta BV moet voldoen aan strengere normen qua geuroverlast dan opgelegd door de Provincie.

Ad 20.	Door het ministerie van Economische Zaken wordt een bedrag van € 1,1 mln. 	    overgeboekt naar IenM. Het betreft een bijdrage aan de financiering van de

opdracht aan het Kadaster (Basis Registratie Kadaster).

Ad 21.	Onder “diversen” zijn diversen (kleine) overboekingen van en naar andere ministeries opgenomen met een totaalbedrag van € 0,7 mln.

Ad 1.	Overdracht van het restantbudget m.b.t. het project Sewerage (rioolzuivering).

Ad 2.	Het betreft een verlaging van de ontvangstenraming van de onderzoekskosten van rioolaansluitingen Bonaire (€ 0,149 mln.). Daarnaast betreft het de ontvangst van de bijdrage van de Unie van Waterschappen aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ten behoeve van Policy Dialogue Water Governance (€ 50.000).

Ad 3.	Ontvangsten hebben betrekking op het aandeel van de Dienst Landelijk Gebied in de opbrengst Verkoop Gronden Bommelwaard.

Ad 4.   Het Waterschapshuis draagt als domeineigenaar bij aan de kosten van de release

van OLO2.9 ten behoeve van het omgevingsloket.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Ad 1.	De aanpassing van het kasritme van het budget voor opdrachten Beter Benutten is noodzakelijk in verband met de verlenging van de projectduur.

Ad 2.	Dit betreft een overboeking tussen de begroting van Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds ten behoeve van a) programmakosten van het project Beter Benutten als gevolg van de verlenging van de projectduur en b) de Elektronische publicatie Verkeersbesluiten (artikel 12 in het Infrastructuurfonds).

Ad 3. 	Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 4.	Deze desaldering betreft het aandeel van dit artikel in de afroming van het eigen vermogen van de ILT en wordt aangewend ten behoeve van het in stand houden van het projecttotaal van Beter Benutten.

Ad 5.	Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Wegen en verkeersveiligheid aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 6. 	De lagere uitgaven voor Netwerk zijn toe te schrijven aan lagere uitgaven voor de Landsadvocaat, lager uitvallende uitgaven voor Duurzaamheid, de routekaart en EETS (European Electronic Toll Service) en een lagere eindafrekening van het programma Duurzame Logistiek. De lagere uitgaven worden ingezet voor de campagnekosten afleiding, de uitvoeringskosten trekkerrijbewijs, vergoeding kosten RDW voor het vastleggen van schade ter import aangeboden voertuigen, kosten uitvoeringstoetsen CBR/RDW, de bijdrage van Wegen en Verkeersveiligheid aan de uitgaven afvalbeheer Caribisch Nederland en de hogere uitgaven subsidie gratis internet op het Spoor.

Ad 7.	Tussen de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 14) wordt € 0,4 mln. naar artikel

12 in het Infrastructuurfonds overgeboekt voor Ultra stille wegdekken.

Ad 8.   Het betreft de bijdrage van IenM aan de uitgaven aan afvalbeheer Caribisch Nederland.

Ad 9.	Het betreft een overboeking naar artikel 24 voor “Handhaving Verkoopverboden”.

Ad 10. Door IenM wordt een bedrag van € 0,9 mln. overgeboekt naar het provinciefonds voor Beter Benutten (regio Groningen-Assen). Het deel van de BTW van € 0,1 mln. wordt overgeboekt naar het ministerie van Financiën (BTW compensatiefonds).

Ad 1.	Deze desaldering betreft het aandeel van dit artikel in de afroming van het eigen vermogen van de ILT.

Ad 2.	Het betreft tegenvallende ontvangsten Buisleidingenstraat. Met de stichting Buisleidingenstraat is afgesproken dat de door hen ontvangen entreegelden mogen worden ingezet voor investeringen. De stichting maakt hiervan gebruik door ontvangsten in te zetten voor groot onderhoud waar in de huidige financieringsconstructie niet is voorzien.

Artikel 15 Openbaar vervoer

Ad 1.	Dit betreft een toevoeging uit de eindejaarsmarge voor de invoering van de Boardcomputer Taxi (BCT), die in 2012 is vertraagd.

Ad 2.	In 2012 is vertraging opgetreden in de opzet van de Nationale Databank OV-gegevens. Voor de uitvoering daarvan nu wordt circa € 2,5 mln. uit de eindejaarsmarge toebedeeld.

Ad 3.	Uit begrotingsartikel 16 Spoor worden structureel gelden overgeboekt voor de definitieve invulling van de taakstelling topsectoren zodat de lopende programmering (met name OV-chipkaart) niet wordt gehinderd.

Ad 4.	  Het overschot van € 2,2 mln. op opdrachten vervoer OV (artikel 15.01) als gevolg van

vertraging van het programma Nationale Databank Openbaar Vervoer wordt overgeboekt

naar opdrachten vervoer spoor in verband met extra werkzaamheden Fyra (artikel

16.01).

Artikel 16 Spoor

Ad 1.	De uitgaven voor de onderzoeksactiviteiten ten behoeve van de Railmap European Rail Traffic Management System (ERTMS) worden verantwoord ten laste van dit begrotingsartikel. Hiervoor is budget overgeboekt uit het Infrastructuurfonds.

Ad 2.	Uit dit begrotingsartikel zijn structureel gelden overgeboekt naar begrotingsartikel 15 Openbaar vervoer voor de definitieve invulling van de taakstelling topsectoren zodat de lopende programmering (met name OV-chipkaart) niet wordt gehinderd.

Ad 3/4. De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Amsterdam-Utrecht worden op artikelonderdeel 13.03 in het Infrastructuurfonds

geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van

het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds

naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln.

noodzakelijk op basis van de huidige prognose.

Op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het

Infrastructuurfonds staan ook de nog resterende gelden voor het Actieplan groei

op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere

artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. Het nu

over te hevelen bedrag van circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII, zulks op basis van de huidige prognose.

Ad 5.	  Het overschot van € 2,2 mln. op opdrachten vervoer OV (artikel 15.01) als gevolg van

vertraging van het programma Nationale Databank Openbaar Vervoer wordt overgeboekt

naar opdrachten vervoer spoor in verband met extra werkzaamheden Fyra (artikel

16.01).

Ad 6.	Door IenM wordt een bedrag van € 1,0 mln. overgeboekt naar het ministerie

van Economische Zaken voor de Vervoerskamer.

Artikel 17 Luchtvaart

Ad 1.	Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2012 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2.	In het kader van activiteiten voor Caribisch Nederland wordt het restantbudget van het project baanrenovatie fase 1 Bonaire overgedragen door de ILT aan het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB). Deze gelden worden aan de uitgaven toegevoegd. Hier worden de voorbereidingskosten van de uitvoering van de masterplannen mee bekostigd. Zie ook de toelichting bij ad 1 onder de ontvangsten.

Ad 3.	De ramingen bij dit artikel worden bijgesteld met de Havermansgelden uit artikel 24 Handhaving en Toezicht ten behoeve van Aeronautical Information Publication (AIP) en het meetprogramma luchtvaart Caribisch Nederland.

Ad 4(a).Dit betreft de overboeking van € 1 mln. structureel naar het ministerie van EZ ten behoeve van de huisvesting van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Een deel van de vergoeding vanaf 2014 (ruim € 0,6 mln.) stond sinds 2011 geparkeerd op artikel 99 Onvoorzien.

Ad 5.	Dit betreft een artikeloverstijgende kasschuif om op meerdere artikelen budgetten in verschillende de jaren aan te sluiten met de uitgaven die op dat moment verwacht worden.

Ad 6.	Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 7.	Het betreft hier de bijdrage aan de investeringen in luchthavens in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens.

Ad 8. 	Het overschot wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van het Amendement van het lid Koopmans c.s. (Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200 XII, nr. 60) tot een bedrag van € 1,8 mln. In dit amendement zijn gelden beschikbaar gesteld voor het doen van luchtzijdige investeringen voor vliegveld Twente. Het kasoverschot wordt veroorzaakt doordat er vertraging is opgetreden in de afronding van de aanbesteding. Inmiddels is in september 2013 een concessieovereenkomst getekend door Area Development Twente met het consortium Reggeborgh en Aviapartner en er worden nu voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling en exploitatie van de luchthaven. Onderdeel daarvan is het nemen van een luchthavenbesluit

Daarnaast komt de baandrempel Maastricht niet tot betaling tot een bedrag van € 0,7 mln. (de anti-blast maatregelen zijn nog niet afgerond).

Op GIS (Project Geluidsisolatie Schiphol) is er een overschot van € 1,8 mln. Het overschot is een saldo van hogere en lagere uitgaven. Bij de schadeclaims worden

voor een hoger bedrag aan schadeclaims afgehandeld in 2013 dan vooraf ingeschat. Bij de aankoop van veiligheidssloopzones als gevolg van geringe sloopkosten van woningen in 2013 zijn er lagere uitgaven.

Ad 9.	Door IenM wordt een bedrag van € 0,4 mln. overgeboekt naar het ministerie van

Economische Zaken voor de Vervoerskamer.

Ad 1.	In het kader van activiteiten voor Caribisch Nederland wordt het restantbudget van het project baanrenovatie fase 1 Bonaire overgedragen door de ILT aan het DGB. De overdracht vindt plaats door facturering. Zie ook de toelichting bij ad 2 onder de uitgaven.

Ad 2.	Met name vanwege de lagere hoeveelheid vliegbewegingen zijn er, als gevolg van

minder opgelegde heffingsaanslagen, lagere ontvangsten in het kader van de

Geluidsisolatie Schiphol dan geraamd.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Ad 1.	Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2012 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2.	Ten behoeve van een nieuwe subsidieregeling voor het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) wordt een correctie op kasritme aangebracht.

Ad 3.	Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 4.	Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Scheepvaart en havens aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 5	Door IenM wordt een bedrag van € 0,5 mln. overgeboekt naar het ministerie van

Economische Zaken voor de Vervoerskamer.

Artikel 19 Klimaat

Ad 1.	Bij het Programma Milieu en Technologie (ProMT) zijn in 2012 middelen overgebleven die in 2014 worden bijgeboekt.

Ad 2.	Het Milieu Innovatie Programma (MIP) budget wordt opgehoogd. Dit wordt gedaan om het voor het uitvoeringsbudget van de onderliggende fiscale regelingen (MIA/VAMIL en Groen Beleggen) op peil te houden.

Ad 3.	Het financiële tekort in 2014 voor de bouw van het register Biobrandstoffen wordt gedekt uit de middelen voor Geluidskaarten (artikel 20)

Ad 4.	Een gedeelte van de beschikbare Interreg middelen in 2013 wordt over latere jaren verdeeld.

Ad 5.	Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Klimaat aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 6. 	Betreft overheveling van ProMT middelen naar verkeersemissies (op artikel 20).

Ad 7.	Door het goedkoper uitvallen dan wel niet uitvoeren van diverse opdrachten (€ 1,1 mln.), waaronder uitvoeringsregelingen door AgNL alsmede doordat de betalingen op reeds verstrekte subsidies trager worden opgevraagd dan geraamd (€ 1,2 mln.) is een overschot ontstaan (€ 2,3 mln.). Het voorgaande heeft echter geen negatief effect op de beleidsuitvoering. Genoemd overschot wordt aangewend voor het betalen van de schadevergoeding aan Componenta BV (zie verder artikel 22), schadevergoedingen voor de “schadeclaims Interim-wet ammoniak en veehouderij” en een nabetaling aan het ILG (zie verder artikel 21).

Ad 8.	Er is voor € 3,6 mln. aan overschotten op uitgaven die onderdeel zijn voor de HGIS:

- Het overschot bij Clean Development Mechanism (CDM) van € 2,5 mln. wordt

veroorzaakt doordat de uitvoeringsorganisaties een voorschot per periode krijgen,

dat verrekend wordt met de vorige periode. Voor de komende periode hebben deze

organisaties voldoende middelen om hun financiële verplichtingen na te komen.

- Door het niet aanwenden van een reservering van € 0,3 mln. voor Galileo supervisory

authority en door een vertraging in geplande projecten van € 0,3 mln. ontstaat er een

overschot van totaal € 0,6 mln.

- Het budget voor onvoorziene bijdragen zal niet worden aangewend, zodat er een

overschot zal ontstaan van € 0,5 mln.

Aangezien deze uitgaven onderdeel zijn van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt het bedrag van € 3,6 mln. naar de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken teruggeboekt.

Ad 1.	Het eigen vermogen van de NEa vertoont een overschot dat wordt afgeroomd door het moederdepartement

Ad 2.	Bij de veilingopbrengsten van het Europese Emissions Trading System (EU ETS) worden op basis van de veilingen zoals die tot en met augustus daadwerkelijk hebben plaatsgevonden hogere ontvangsten geraamd. Deze hogere ontvangsten worden niet veroorzaakt doordat de prijzen per geveilde eenheid hoger zijn, maar doordat het ministerie van Financiën de ontvangsten van de veiling pas later als inkomsten boekt (op grond van de gewijzigde regels van Eurostat). Deze ontvangsten komen niet ten bate van de IenM begroting.

Artikel 20 Lucht en geluid

Ad 1.	Bij de subsidieregeling voor stimulering van taxi’s en bestelbussen, die voldoen aan de schone Euro-6 norm) zijn in 2012 middelen overgebleven die in 2014 via de eindejaarsmarge worden bijgeboekt.

Ad 2.	Bij de subsidieregeling voor stimulering van vrachtauto’s en bussen waarvan de uitlaatgassen voldoen aan de Euro-VI norm vinden diverse mutaties plaats die leiden tot de bovenstaande reeks. Een gedeelte bestaat uit opvragen van specifiek gereserveerde middelen uit het Infrastructuurfonds (€ 5 mln.), een andere deel (€ 3,4 mln.) komt uit de eindejaarsmarge en er is ook nog sprake van een interne herschikking binnen dit artikel (€ 1,9 mln.).

Ad 3.	Bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) worden middelen onder andere via de eindejaarsmarge en de prijsbijstelling bijgeboekt.

Ad 4.	Het financiële tekort voor de bouw van het register Biobrandstoffen (artikel 19) wordt gedekt uit middelen voor Geluidskaarten.

Ad 5. 	Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Lucht en Geluid aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 6.	Bijdrage aan de ophoging van middelen voor Milieu Innovatie Programma (MIP) op artikel 19.

Ad 7/8. Hier is sprake van een interne herschikking binnen het artikel (en dus binnen de dezelfde beleidsterreinen), vanwege enerzijds geraamde overschotten en anderzijds geraamde tekorten. Door het achterblijvende aantal subsidieaanvragen blijft bij de Euro-VI en Euro-6 regelingen in totaal een bedrag van € 6,6 mln. over. Daarnaast blijft bij Geluidskaarten een bedrag van € 1 mln. over als gevolg van het vertraagd opleveren door gemeenten van de kaarten waarvoor zij subsidie hebben ontvangen. Het totaal van € 7,6 mln. wordt binnen het artikel ingezet voor alternatieve aanwending:
- een bedrag van € 2 mln. wordt ingezet ter dekking van het geraamde tekort bij de 	betalingen op in het kader van het NSL aangegane en nog in 2013 aan te gane 	verplichtingen;
- vervolgens wordt € 4,6 mln. ingezet voor een versnelling bij de sanering van het 	wegverkeerslawaai (o.a. ten behoeve van het project Maastricht A2);
- tenslotte wordt via de bijdrage aan Rijkswaterstaat € 1 mln. ingezet voor de aanleg van

de opritinfrastructuur van het te bouwen waterstofveldstation Albrandswaard voor 	milieuvriendelijk vervoer

Ad 9.	Op dit artikel ontstaat een overschot van € 0,5 mln. Het overschot wordt aangewend voor de schadevergoeding aan Componenta BV (zie artikel 22).

Artikel 21 Duurzaamheid

Ad 1.	Aan het Afvalfonds is een toezegging gedaan van € 0,575 mln. voor de aanpak van het verpakkingen- en zwerfafvaldossier. Door het Afvalfonds is aangegeven dat het totaal toegezegde bedrag niet volledig besteed zal worden. Dit houdt onder meer in dat een in de begroting 2013 geraamd bedrag van circa € 25 mln. niet betaald hoeft te worden.

Ad 2.	Bijdrage voor ILG programma van EZ inzake duurzaam ondernemen en duurzaam watergebruik.

Ad 4.   Het betreft de bijdrage van IenM aan de uitgaven aan afvalbeheer op de BES-eilanden.

Ad 5.	Voor aanvullende opdrachten voor maatregelen op het gebied van preventie (bodem en water) wordt dit artikel verhoogd met € 0,6 mln. Het gaat om een extra nen-coördinatie (normstelling) en de opdracht voor de commissie deskundigen drinkwater. Het bedrag wordt gecompenseerd uit de lagere uitgaven op artikel 97.

Ad 6.	Het betreft hier voornamelijk niet geraamde uitgaven op het gebied van schadevergoedingen voor de “schadeclaims Interim-wet ammoniak en veehouderij” en een nabetaling aan het ILG.

Ad 7.	Door IenM wordt een bedrag van € 0,7 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het betreft onder andere bijdragen voor “Duurzaam Doen”, de commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en het Beoordelingskader en totoxine.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

Ad 1.	Op dit artikel worden de beschikbare middelen met name bij 2013 aangevuld om te kunnen voldoen aan lopende verplichtingen. De middelen zijn voortgekomen uit een IenM brede herschikking. Ook worden in dit kader middelen uit latere jaren naar voren gehaald.

Ad 2	Ten behoeve van het EU-project NANoREG (A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials) worden uitgaven gedaan aan 60 contractpartners. De uitvoering van dit project is ondergebracht bij het projectbureau NANoREG. Het RIVM ondersteunt en faciliteert hierbij. Deze uitgaven worden mogelijk gemaakt door een ontvangst van de Europese Unie.

Ad 3.	Naar artikel 98 wordt een ICT bijdrage overgeboekt ten behoeve van de regie op het beheer en onderhoud voor het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS).

Ad 4.	Een gedeelte van de middelen voor asbest wordt IenM breed ingezet om de begroting sluitend te maken.

Ad 5. 	Betreft een nadere aanvulling van de taakstelling op uitvoeringsorganisaties.

Ad 6.	Betreft overheveling van middelen tbv Caribisch Nederland/investeringsprojecten luchtvaart en maritiem (naar artikel 17 en 26).

Ad 7. 	Voor de versterking van het externe veiligheidsbeleid Luchtvaart worden middelen naar artikel 17 overgeheveld.

Ad 8.	In vervolg op de rechterlijke uitspraak in het door Componenta BV te Heerlen ingestelde beroep tegen de door de Provincie opgelegde normen voor geuroverlast, is op 18 september 2013 een intentieovereenkomst tussen Rijk, Provincie en Componenta BV ondertekend. Daarin is overeengekomen dat (gebaseerd op de Circulaire schadevergoedingen) het Rijk meebetaalt aan een vergoeding van een deel van de schade die Componenta BV ondervindt als gevolg van de opgelegde normen. Voor deze bijdrage van het rijk vindt een verhoging op dit artikel plaats met € 3 mln.

Ad 9.	Dit betreft een overboeking vanuit artikel 13, alwaar sprake is van een overschot. De betreffende € 1,7 mln. wordt tezamen met een binnen artikel 22 beschikbare € 3,3 mln. aangewend voor de uitgaven in het kader van de bestrijding van veiligheidsrisico’s, welke ontstaan door het toenemen van het aantal bewegingen van transporten van gevaarlijke stoffen op het basisnet tracé Roosendaal/Moerdijk. Eén en ander conform de toezegging van de Staatssecretaris in de Eerste Kamer (Kamerstukken I, 2013-2014, nr. 33 van 2 juli 2013).

Ad 1. 	IenM heeft de coördinatie van het EU-project NANoREG (A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials) uit het zevende kaderprogramma (FP7) voor onderzoek van de Europese Commissie op zich genomen. Daarvoor ontvangt IenM in de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal € 10 mln.

Ad 2.	Vanuit de ILT worden middelen gestort op artikel 22. De ontvangsten worden ingezet om de beschikbare middelen voor 2013 aan te vullen. Zie ook toelichting ad 1 bij de uitgaven.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Ad 1.  Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor

de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van

de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 2.	Door vertraging in de uitvoering bij EUMETSAT zijn de beschikbare bedragen pas later nodig.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Ad 1.	Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 2. 	Deze mutatie betreft een overboeking naar het ministerie van BZK voor de afhandeling van Burgerbrieven.

Ad 3.	Deze mutatie betreft de overboeking van Havermansgelden naar het beleidsverantwoordelijke directoraat-generaal Bereikbaarheid.

Ad 4.	Deze mutatie betreft onder meer een overboeking van personeelsbudget van ILT naar andere onderdelen van IenM (artikel 98) en compensatie voor het in rekening brengen van integrale kostprijzen voor kantoorautomatisering door IenM.

Ad 5.	Door IenM wordt in 2013 € 1,2 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds (op artikel 24 € 0,3 mln. en artikel 98 € 0,9 mln.). Het betreft de bijdrage voor het Interbestuurlijk toezicht.

Ad 6.	Het betreft de overdracht van taken ILT (personeels-en niet personeels deel) naar RWS voor de Integrale Crisis Advies website (ICAWEB). De uitgaven vinden op artikel 97 plaats.

Ad 7.	Op artikel 14 ontstaat een overschot van € 0,338 mln. Het overschot wordt aangewend op dit artikel voor “Handhaving Verkoopverboden, Extra inzet voor toezicht door ILT in het kader van Europese verordening 765/2008 m.b.t. verkoopverboden”.

Ad 8.	Door het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt een bedrag van € 0,2 mln. overgeboekt naar de begroting van IenM. Het betreft de bijdrage in het programma “Misdaad mag niet lonen”.

Ad 9.	Door IenM wordt een bedrag van € 4,8 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor de tweede tranche van overdracht taken met betrekking tot straling en nucleaire veiligheid van de Kernfysische Dienst.

Artikel 25 Brede Doeluitkering

Ad 1.	Vanuit artikel 13 Spoorwegen in het Infrastructuurfonds vindt een overboeking plaats naar de BDU voor de verlenging van de Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln.).

Ad 2.	De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionale en lokale Infrastructuur in het Infrastructuurfonds wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex.

Ad 3.	Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 4.	Dit betreft een overboeking vanuit artikel 13 Spoorwegen in het Infrastructuurfonds naar BDU Gelderland voor de bijdrage in het project Arnhem-Emmerich-Dusseldorf. Dit in het kader van grensoverschrijdend spoorvervoer.

Ad 5.   Deze overboeking uit de begroting van Hoofdstuk XII heeft betrekking op de aan de Brede Doeluitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013 (€ 2,31 mln.). Dit is eerder dit jaar gecompenseerd vanuit begrotingsartikel 14 Regionaal/Lokale infrastructuur en kan derhalve nu weer aan dat artikel worden toegevoegd.

Artikel 26 Bijdragen aan de investeringsfondsen

| Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1 000) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uitgaven |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 26.01 IF |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Pilot ERMTS | -10.000 |  |  |  |  |  |
| 28. | Actieplan Groei Spoor | -8.377 |  |  |  |  |  |
| 29. | Decentralisatie EC | 434 |  |  |  |  |  |
| 30. | Stille wegdekken | 400 |  |  |  |  |  |
| 31 | Loonbijstelling 2013 | 2.310 |  |  |  |  |  |
| 32. | Lean and green project | 620 |  |  |  |  |  |
| 33. | Bijdrage douane | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 34. | BTW Harinxmakanaal | -3.263 |  |  |  |  |  |
| 35. | Van EZ voor Deltaris | 1.180 |  |  |  |  |  |
| 26.02 DF |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Bijdrage EZ Marker Wadden | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Naar Provinciefonds Pilot Spruistroom | -666 |  |  |  |  |  |
|  | Totaal | -862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

26.01

Ad 1.	Dit betreft een overboeking naar Infrastructuurfonds (IF) artikel 18 voor de overdracht 3,9 fte van HBJZ naar RWS (€ 0,3 mln.).

Ad 2.	Dit betreft een vergoeding uit IF artikel 18 aan RWS voor de 1% regeling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (€ 0,3 mln.).

Ad 3.	Vanuit IF artikel 12 wordt een bedrag van € 5 mln. overgeheveld in het kader van de Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen) voor 2013. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op de Begroting hoofdstuk XII, artikel 20.

Ad 4.	Dit betreft een overboeking vanuit IF artikel 13 voor de financiering van het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln.).

Ad 5.	Vanuit IF artikel 12 Beter Benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting hoofdstuk XII voor programmakosten en externe inhuur als gevolg van het verlengen van de projectduur (totaal € 1,2 mln.). Tevens worden in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (BB) teruggeboekt naar IF artikel12 voor het in standhouden van het projecttotaal BB (€ 0,8 mln.).

Ad 6.	Dit betreft een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln.).

Ad 7.	Dit betreft een overboeking vanuit IF artikel 13 naar de BDU voor de verlenging van de spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln.).

Ad 8.	Op IF artikel 18 overige uitgaven worden kosten begroot die niet aan de netwerken zijn toe te delen. De uitgaven zijn prijsgevoelig en voor een substantieel deel vastgelegd in juridisch bindende contracten. Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de financiering.

Ad 9.	De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit IF artikel 14 Reglok wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex.

Ad 10.	De resterende programmaruimte op IF artikel 18 (€ 100 mln.) wordt overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen.

Ad 11. Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens (IF artikel 15) ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. (excl. BTW). Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds.

Ad 12. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 13. Dit betreft een overboeking van € 0,1 mln. voor depotruimte Nationaal Archief.

Ad 14. Dit betreft de bijdrage van EZ in de opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende RCR-projecten (€ 0,1 mln.).

Ad 15. Dit betreft de omzetting van de reeksen A1/A6 SAA en N33 Assen-Zuidbroek.

Ad 16. De inkomsten die voorheen taakstellend in de begroting stonden t.b.v. RVOB, worden overgebracht naar IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS) weet te realiseren bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 miljoen per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 miljoen structurele ontvangsten uit de pacht van ‘benzinestations, € 11,5 miljoen structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 miljoen structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de Begroting hoofdstuk XII aan het IF alsmede de reeks ‘Bijdrage aan agentschappen’ “overige netwerkoverstijgende kosten” op IF artikel 18.08 worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 miljoen.

Ad 17.	Dit betreft een overboeking vanuit IF artikel 13 naar BDU Gelderland voor de bijdrage in het project Arnhem-Emmerich-Dusseldorf in het kader van grensoverschrijdend spoorvervoer.

Ad 18.	Dit betreft een bijdrage van RWS aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013-2016 (bijna € 0,3 mln. p/jr). De bijdrage is afkomstig vanuit de IF artikelen 12, 15 en 18.

Ad 19.	Het gaat om een bijdrage vanuit IF artikel 15 voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln.).

Ad 20.	Deze overboeking met artikel IF artikel 18 heeft betrekking op de overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln. structureel).

Ad 21.	Een overboeking van DCO naar RWS (IF artikel 18) voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln.).

Ad 22.	Het gaat om een opdracht van RWS aan Geonovum (€ 0,1 mln.) vanuit IF artikel 18.

Ad23/24.Enerzijds betreft het een overboeking vanuit artikel IF artikel 12 naar BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln.). Anderzijds gaat om een overboeking vanuit de Begroting hoofdstuk XII (€ 0,9 mln.) in dit kader.

Ad 25.	Deze overboeking van EZ naar artikel IF artikel 18 is bestemd voor aanvullende opdracht aan SPA Deltares voor verschillende RCR projecten (€ 0,3 mln.).

Ad 26.	Hiervoor wordt verwezen naar het gestelde onder 7 bij 26.02.

Ad 27/28. Op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het

Infrastructuurfonds staan ook de nog resterende gelden voor het Actieplan groei

op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere

artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. De nu

over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de  begroting van Hoofdstuk XII.

De uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op artikelonderdeel 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk op basis van de huidige prognose.

Ad 29. Vanuit artikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII wordt € 0,4 mln.

betreffende de decentralisatie van het Expertise Centrum overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Ad 30. Van de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 14) wordt € 0,4 mln. naar artikel

12 in het Infrastructuurfonds overgeboekt voor Ultra stille wegdekken.

Ad 31. Deze overboeking uit de begroting van Hoofdstuk XII heeft betrekking op de aan de Brede Doeluitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013 (€ 2,3 mln.). Dit is eerder dit jaar gecompenseerd vanuit begrotingsartikel 14 Regionaal/Lokale infrastructuur en kan derhalve nu weer aan dat artikel worden toegevoegd.

Ad 32.Vanuit artikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII wordt € 0,6 mln. overgeboekt naar de begroting van het Infrastructuurfonds ten behoeve van het “Lean and green project”, onderdeel energie en monitor. Dit project wordt door RWS uitgevoerd.

Ad 33. Dit betreft een overboeking van € 1,5 mln. vanuit de Douane naar Rijkswaterstaat

(RWS) van € 1,5 mln. Dit ten behoeve van de samenwerking tussen de Douane en RWS  waarbij wordt gewerkt aan de bouw van een Maritiem Single Window ter implementatie van de EU Richtlijn 2010/65.

Ad 34. Een bedrag van circa € 3,3 mln. aan BTW wordt naar het BTW compensatiefonds

overgeboekt in verband met de afkoop van het achterstallig onderhoud van het van Harinxmakanaal.

Ad 35. Door het ministerie van Economische zaken wordt circa € 1,2 mln. bijgedragen aan

Deltaris.

26.02

Ad 1.	Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 2.	Deze mutatie betreft de bijdrage ad € 0,03 mln. van de directie Kennis, innovatie en strategie, waarvan de beschikbare middelen op hoofdstuk staan geraamd, aan Deltaris welke op het Deltafonds wordt verantwoord ten behoeve van een interviewronde Kennisinfrastrastuctuur.

Ad 3.	Ten gunste van het Deltafonds is een bedrag van € 2,2 mln. ontvangen ten behoeve van het saneringsprogramma waterbodems. Dit programma wordt op de Begroting hoofdstuk XII verantwoord. Met deze mutatie worden deze middelen alsnog ten gunste van gebracht van het saneringsprogramma op de Begroting hoofdstuk XII.

Ad 4.	Doordat voor het project IJsselsprong Zutphen de bijdrage IenM vastgesteld is op € 18 mln., kan een bedrag van € 2 mln. geretourneerd worden aan de beschikbare middelen Nota Ruimte op de Begroting hoofdstuk XII.

Ad 5.	Met deze mutatie wordt het kasritmeverschil tussen de financieringsbehoefte van de KaderRichtlijn Water en de financiering gefaciliteerd.

Ad 6.	In verband met de uitbreiding van de bezetting van de staf Deltacommissaris met 2 fte, wordt een bedrag van € 0,2 mln. per jaar overgeboekt vanuit artikel 98 Apparaatuitgaven kerndepartement op de Begroting hoofdstuk XII. Dit is binnen de apparaatuitgaven IenM een budgettair neutrale boeking. Daarnaast wordt onder invloed van Het Nieuwe Werken vanaf 2013 de kantoorautomatisering gecentraliseerd. Het aandeel in kantoorautomatisering bij de verschillende afnemers wordt overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatuitgaven kerndepartement alwaar het centraal beheerd wordt.

Ad 7.	Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013. Specifiek betreft dit de indexatie van het aan het Deltafonds gerelateerde deel van artikel 18 “Overige uitgaven” van het Infrastructuurfonds.

Ad 8.	Deze mutatie betreft de overboeking van de bijdrage van IenM aan de provincie Limburg voor de proceskosten van respectievelijk de verkenningsfase en planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Ad 9.	De middelen uit de begroting Hoofdstuk XII met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) worden overgeboekt naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden.

Ad 10.	Deze mutatie betreft een bijdrage ten laste van het Deltafonds ad € 0,568 mln. aan het Kadaster en Geonovum welke verantwoord wordt op artikel 13.02.06 van de begroting Hoofdstuk XII.

Ad 11.Door het ministerie van Economische Zaken wordt een bedrag van € 15,0 mln. bijgedragen aan het project Marker Wadden.

Ad 12.Ten behoeve van het project "Pilot spuistroom en testfaciliteit Den Oever” wordt

een bedrag van € 0,7 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds.

Artikel 97 Algemeen departement

Ad 1.	Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2012 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2.	 Dit betreft het verhogen van het budget voor PBL-onderzoeken als gevolg van bijdragen van derden.

Ad 2a. Dit betreft het conform Verantwoord Begroten boeken van onderzoeksbudgetten van PBL (deze waren tot begroting 2013 begroot op artikel 98 Apparaat Kerndepartement).

Ad 3.	In 2013 komt tot een bedrag van € 4 mln. van de geplande onderzoeken door het planbureau voor de leefomgeving niet tot betaling. Derde partijen hebben het Planbureau reeds in 2013 vergoed voor nog uit te voeren onderzoeken, maar het Planbureau had in 2013 niet de capaciteit om deze uit te voeren. Deze onderzoeken zullen echter wel in de toekomst moeten plaatsvinden.

Ad 4.	Door het ministerie van Economische Zaken wordt een bedrag van € 0,5 mln. overgeboekt naar de begroting van IenM. Het betreft een bijdrage in

- het TEEB programma ad € 0,3 mln. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationaal samenwerkingsverband. Zie voor meer informatie www.degroenestad.nl.;

- voor de Innovatie estafette ad € 0,1 mln.;

- voor kennis decentraal ad € 0,1 mln.

Ad 5.	De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat bepaalde onderzoeken, opdrachten en kennisontwikkeling niet meer dit jaar zullen plaatsvinden.

Ad 6.	In verband met minder gebruik van het regeringsvliegtuig ontstaat er een overschot van

€ 0,5 mln. (zie punt 3 van de ontvangsten).

Ad 7.	Het betreft de overdracht van taken ILT (personeels-en niet personeels deel) naar RWS voor de Integrale Crisis Advies website (ICAWEB). De verlaging vindt plaats op artikel 24.

Ad 1.	Dit betreft uitgaven die door het PBL worden ontvangen om onderzoeken uit te voeren.

Ad 2.	De begrote ontvangstenreeks wordt verlaagd in verband met een begrotingsbijdrage van andere departementen. De wijze waarop de administratie tot nu toe werd gevoerd, leidde tot een administratieve last, waar - in het kader van de vereenvoudiging van de bedrijfsvoering rijksdienst – nu verandering in wordt gebracht door het onderling versturen van facturen te verminderen. Deze financiële aanpak leidt tot verwachting tot een meer bedrijfseconomisch verantwoord gebruik van het regeringsvliegtuig.

Ad 3.	In verband met minder gebruik van het regeringsvliegtuig zijn er minder ontvangsten dan geraamd tot een bedrag van € 0,4 mln. (zie punt 8 van de uitgaven).

Artikel 98 Apparaat van de Bestuurskern

Ad 1. 	Dit betreft het conform Verantwoord Begroten boeken van onderzoeksbudgetten van PBL op artikel 97 Algemeen (deze waren tot begroting 2013 begroot op artikel 98 Apparaat Kerndepartement).

Ad 2.	Binnen de organisatie IenM zijn meer medewerkers van het kerndepartement overgestapt naar functies van de agentschappen van IenM dan het omgekeerde. Dit is zichtbaar bij deze afboeking.

Ad 3.	In verband met de overdracht van ICT naar BZK worden de middelen die door SZW in 2009 naar IenM waren overgeboekt teruggeboekt.

Ad 4.	Dit betreft overboekingen naar andere ministeries naar aanleiding van organisatorische afspraken.

Ad 5. 	Voor de nieuwe aanbesteding van SAP beheerkosten worden eenmalig extra uitgaven gedaan ten behoeve van Exit IBM en start Atos.

Ad 6. 	Ten behoeve van de ontwikkeling en beheer en onderhoud van het Landelijk AsbestVolgSysteem (LAVS) worden programmagelden overgeheveld.

Ad 7. 	Diensten dragen bij aan de beheerkosten SAP, dienstverlening aan ICT-programma's, upgradeprogrammatuur inzake Kantoorautomatisering en kosten voor HNW.

Ad 8.	Onder invloed van Het Nieuwe Werken wordt vanaf 2013 de Kantoorautomatisering gecentraliseerd. Het aandeel van een aantal externe afnemers dat reeds op artikel 98 stond wordt overgeboekt naar die externe afnemers. Die worden jaarlijks via een factuur belast voor de door hen gevraagde bijdrage aan Kantoorautomatisering. Het betreft bijdragen aan ILT, NEA en KNMI.

Ad 9. 	Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling op artikel 98 Apparaat van de Bestuurskern.

Ad 10.	In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat het programma Beter Benutten wordt voortgezet voor een periode van 3 jaar. Om tot een sluitende begroting op de begroting Hoofdstuk XII voor de totale projectduur te komen is een overboeking uit het IF Benutting nodig (project wordt vanuit IF gevoed). Deze middelen zijn nodig voor vraagbeïnvloeding, monitoring en evaluatie, communicatie, ITS, regiocoördinatoren, onderzoek, materieel en inhuur.

Ad 11.	Bij de herprioritering van problematiek bij de begrotingsbesluitvorming t.b.v. de ontwerpbegroting 2014 is een tijdelijk tekort van € 0,334 mln. op artikel 99 ontstaan. Hiervoor wordt een deel van het beschikbare budget op artikel 98 ingezet. Dit is mogelijk doordat op artikel 98 de taakstelling sneller dan voorzien kan worden ingevuld.

Ad 12. Het verwachte kasoverschot van circa € 18,2 mln. (artikel 98.01 en 98.02) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een versnelde invulling van de taakstelling en efficiencyvoordelen van de samenvoeging van voormalig VROM en VenW.

Ad 13. Van het geraamde bedrag voor ICT-materieel (98.02) wordt € 2,6 mln. ingezet voor

ICT-inhuur (98.01) voor het aantrekken van specifieke externe deskundigheid voor de ontwikkeling van specifieke ICT projecten.

Ad 14.	Vanuit artikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII wordt € 0,6 mln. overgeboekt naar de begroting van het Infrastructuurfonds ten behoeve van het “Lean and green project”, onderdeel energie en monitor. Dit project wordt door RWS uitgevoerd.

Ad 15. Vanuit artikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII wordt € 0,4 mln. betreffende de decentralisatie van het formatieadvies, dat RWS inkoopt bij het Expertise Centrum Organisatie en Personeel, overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Ad 16.	Door IenM wordt in 2013 € 1,2 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds (op artikel 24 € 0,3 mln. en artikel 98 € 0,9 mln.). Het betreft de bijdrage voor het Interbestuurlijk toezicht.

Ad 17.	Door IenM wordt een bedrag van € 0,276 mln. overgeboekt naar Wonen en Rijksdienst. Het betreft een bijdrage aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB).

Ad 1. Van de diensten wordt een eenmalige bijdrage ontvangen voor extra uitgaven als gevolg van de nieuwe aanbesteding van SAP beheerkosten.

Ad 2. Diensten dragen bij aan de beheerkosten SAP, dienstverlening aan programma's, upgrade programmatuur en kosten voor HNW.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Ad 1.	IenM draagt vanaf 2014 structureel € 18,3 miljoen bij aan de bezuiniging op de collectieve sector uit het maatregelpakket van € 6 miljard waartoe in augustus 2013 is besloten. Voorlopig is deze korting van de IenM begroting op artikel 99 Nominaal en onvoorzien verwerkt. Bij Voorjaarsnota 2014 zal deze korting op de beleidsartikelen van Hoofdstuk XII en de productartikelen van de fondsen worden verwerkt.

Ad 2. Bij Voorjaarsnota 2013 is de eindejaarsmarge (1% regeling) geparkeerd op dit artikel. Thans vindt er een verdeling plaats binnen de Begroting hoofdstuk XII, rekening houdende met de overboeking van € 15 mln. naar de begroting van het ministerie van Economische zaken voor de extra bijdrage in het kader van ESA-ruimtevaartprogramma's. De overboeking naar EZ is in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

Ad 3. Op artikel 17 (Luchtvaart) vindt vanaf 2013 een overboeking plaats naar de

begroting van Economische Zaken voor de huisvestingskosten Nationaal Lucht-en

Ruimtevaartlaboratorium. Vanaf 2014 ontstaat er door de overboeking op artikel

17 een tekort van € 0,644 mln. Compensatie voor het tekort vindt plaats uit dit

artikel.

Ad 4. In het regeerakkoord is vanaf 2016 een taakstellende besparing ad € 10 mln.

opgenomen vanwege de verlaging van de topinkomens in de publieke sector. Het aandeel van IenM hierin is € 0,427 mln.

Ad 5. Het betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota 2013 aan de begroting van IenM toegevoegde loonbijstelling 2013. De bijstelling is voor de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 6. Met het ministerie van Economische Zaken is in voorgaande jaren een afspraak

gemaakt over de financiering van de sanering kotervisserij in de Noordzee.

Ad 7. Het betreft de prijsbijstelling uit de Aanvullende Post. De bedragen over de jaren

2013 tot en met 2017 zijn in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

Ad 8. Bij de herprioritering van problematiek bij de begrotingsbesluitvorming t.b.v. de ontwerpbegroting 2014 is een tijdelijk tekort van € 0,334 mln. op artikel 99 ontstaan. Hiervoor wordt een deel van het beschikbare budget op artikel 98, Apparaatuitgaven van het kerndepartement, ingezet. Dit is mogelijk doordat op artikel 98 de taakstelling sneller dan voorzien kan worden ingevuld.